GESTION PROJET

2000 m²
resto italien
self service

réduction attente
app mobile :
commande
et livraison a un poind def
pas achat (directement en magazin)

premier sur le projet ( voir ailleur en fonction de nous)

le produit final ( prêt a l’utilisation )

tenologie a selectioner

pas d’ogmentation bujet

evolutiviter et modiv pour menu

Simplement de la réalisation

pas mise en place de secq

bujet + comp

50ke

1 seul développent
toute platfome
+ matos serv ou abonment

6 mois

real de projet 3.5 mois

- 1 mois de mob 10 ke

- 500 e licencce

- 6 k e back + doner

- 60 e server ou serv local

total 28k.6 e + mon salire + 5 ke déventualite
total apres le tout : 45k.6e ( benf de l’entre pr ca 5000 k )

effectif / comp

2 dev mob
1 dev back
chef proj
secu

langage : swift, java, requette sql + gestion doner

ON GOOOOOOOOOO